 **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакского района Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, улучшения территорий общего пользования, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российском Федерации», Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 2018 - 2022 годы» (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Октябрьский сельсовет в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Октябрьский сельсовет Г.Я. Гафиева

   Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Октябрьский сельсовет

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

«24 » ноября 2017 г.  №76

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЕРТЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЕРТЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий,  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район РБ  Задачи Программы:  - улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;  - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:  1. Благоустройство дворовых территорий с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:  1.1. Ремонт дворовых территорий;  1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации.  2. Благоустройство общественных территорий с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:  2.1. Ремонт территорий общественного пользования;  2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации». |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 2 ед./ 2 га  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. - 71%  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан) 19%;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 5%;  - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования \_-\_\_ед./ \_-\_\_\_га  - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. -\_\_%  - охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - \_\_\_\_\_%; |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018 -2022 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; устройство детских спортивно – игровых площадок.  Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2018 год** : 2 541,174 тыс.руб в том числе:  - федеральный бюджет - 1 709,326 тыс.руб;  - бюджет РБ – 233,090 тыс. руб;  - местный бюджет – 496,526 тыс. руб;  - внебюджетные источники – 102,232 тыс.руб.  **на 2019 год** : 2 507,120 тыс.руб в том числе:  - федеральный бюджет - 1688,720 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 230,280 тыс. руб;  - местный бюджет – 487,120 тыс.руб;  - внебюджетные источники – 101,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 5 домов общей площадью дворовых территорий 2 га;  - увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;  -увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения с.Октябрьское сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан) увеличивается на 19%;  - увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования - \_\_\_\_га;  - увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - \_\_\_\_%; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан** **, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее 5% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В последнее время на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, с 2014г. были выполнены работы по:

- устройство спортивной площадки в с.Октябрьское;

- устройство парка в с.Октябрьское;

- асфальтирование улиц в с.Октябрьское.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, дворы МКД не оборудованы. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в игровых и спортивных модулях,

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Партизанского городского округа: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Партизанского городского округа.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы на **2018-2022 гг.** в целом составляет 5 048,294 тыс.руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 3 398,046 тыс.руб, бюджета Республики Башкортостан 463,370 тыс.руб и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

На **2018 год** – 2 541,174 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 709,326 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 233,090 тыс. рублей;

- местный бюджет 496,526 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 102,232 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 2 541,174 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 709,326 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 233,090 тыс. рублей;

- местный бюджет 496,526 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 102,232 тыс. рублей

На **2019 год** – 2 507,120 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 688,720 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 230,280 тыс. рублей;

- местный бюджет 487,120 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 101,000 тыс. рублей.

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 2 507,120 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1 688,720 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 230,280 тыс. рублей;

- местный бюджет 487,120 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 101,000 тыс. рублей.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные объемы работ и на благоустройство объектов последующих периодов.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 5.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 6.

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении № 7.

Муниципальная программа подлежит актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**дворовой территории МКД**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 28.08.2017г. № 44б.

**8. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

провести благоустройство общественных территорий

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

**9.Условие о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального**

**перечня работ. Порядок аккумулирования и расходования средств, направля­емый выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций.

2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 5 процентов.

3. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в

рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организации, в размере 5% от обшей стоимости работ, утвержденных проектом.

Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Ведение учета поступающих средств в разрезе МКД территории, которые подлежат благоустройству, осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и ежемесяч­ного направления сведений о поступивших денежных средствах в обществен­ную комиссию в адрес общественной комиссии.

На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД, Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществляет начисление по статье «целевой взнос на софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах собственникам помещений.

Поступившие денежные средства в разрезе многоквартирных домов, дво­ровые территории которых подлежат благоустройству, аккумулируются на расчетном счете Администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Подрядные организации, привлекаемые для выполнения работ по благо­устройству дворовых территорий в рамках Программы на 2018-2022 гг. информи­руют Администрацию сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан о дате начала работ.

Финансовые средства перечисляются в Администрацию сельского поселения Октябрьский сельсовет на расчетный счет, где аккумулируются на расчетном счете в течение пяти рабочих дней до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных

лиц осуществляет администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет

* финансирование минимального перечня работ по благоустройству дво­ровых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий;
* финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе много­квартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет осуществляет перечисление средств за­интересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, в соответ­ствии с условиями заключенных с ними муниципальных контрактов на выпол­нение работ в рамках реализации мероприятий Программы.

Решение о форме и доле участия принимается заинтересованными ли­цами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой терри­тории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

* собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;
* собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме онлайн (размещать соответствующие сю­жеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организу­ется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

**10.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 г. №76

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | | | | | |
| 2018 год[[1]](#footnote-1) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 12 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения с.Октябрьский | Проценты | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | - | - | - | - | - |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 г. №76

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе : |  |  |  |  | 5 048,294 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет  , КБ |  |  |  |  | 3 398,046 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 463,370 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 983,646 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  | 203,232 |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования: |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: Федеральный бюджет  , КБ |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 5 048,294 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет  , КБ |  |  |  |  | 3 398,046 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 463,370 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 808,222 |
| внебюджетные источники (средства собственников помещений МКД) |  |  |  |  | 203,232 |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 121,822 |
| 2.2 | Выполнение технического надзора |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 53,602 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 г. №76

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» |  | 2018г | 2022г | - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий;  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  - улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;  - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |  | 2018г | 2022г | улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; |
| 2 | Благоустройство территорий общественного пользования в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |  | 2018г | 2022г | повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 г. №76

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы\*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017г. №76

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | Охват жителей, чел. |
| 2018 год | | | | |
| 1 | С. Октябрьское ул. Мира д. 3, д. 4, д.5 | 3 | 12000 | 120 |
|  |  |  |  |  |
| 2019год | | | | |
| 2 | С. Октябрьское ул. Мира д. 1, д. 2 | 2 | 8000 | 75 |
|  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Резерв: с. Октябрьское ул. Мира д. 6

с. Октябрьское ул. Весенняя д. 59

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от 24.11.2017 г. №76

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1 | Актуализация программы | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет | IV  квартал | IV  квартал | IV  квартал | IV  квартал | - |
| Контрольное событие № 2 | Разработка проектно-сметной документации ремонта дворовых территорий | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет | I квартал | - | - | - | - |
| Контрольное событие № 3 | Разработка проектно-сметной документации ремонта территорий общественного пользования | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие №4 | Утверждение дизайн-проектов | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет | IV квартал | - | - | - | - |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг. от 24.11.2017 г. №76

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| Скамья со спинкой СК-1 | https://en.hobbyka.ru/upload/iblock/054/0540ef5b14ab058622e6fd68e5371c6c.JPG | Установка скамеек |
| Урна уличная УД-7 | Урна уличная УД-7 | Установка урн для мусора |
| Дворовые проезды и парковочные места | http://in-korolev.ru/upload/resizeproxy/720_/d9e36223948604e96f7e2f05a2f8dfd0.jpg?1482016476 | Асфальтирование дворовых проездов, парковочных мест с установкой бордюрных блоков |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-1)